(mikail) Planning:

Week 1: Beginnen aan Analyse fase. De taakverdeling opzetten.

Week 2: Analyse fase afronden. Taakverdelingen samenstellen voor de design Fase. Moscow afronden. Git & GitHub opstellen voor iedereen. Keuze maken waar de website op gaat focussen.

Week 3:  Design beginnen. Maken van flowcharts, layouts en tekeningen. Ruben begonnen aan realisatie en mogelijke gamemodes. Rest van de groep bezig met analyze en design. Thomas niet aanwezig/niks van gehoord. Definitief design keuze gemaakt.

Week 4: Iedereen begonnen aan hun eigen game mode. Designs afronden en beginnen aan gebruik van GitHub. Taak verdeling updaten. Amaal & rukhsana al begonnen aan playtesten en interviews. Mikail begonnen aan enquêtes afleggen.

Week 5: Beginnen aan presentatie maken. Alle minigames samenvoegen in de website zodat het samen kan komen. Validatie afronden en verbeteren. Alle bestanden samenvoegen en netjes zetten voor inleveren portfolio. Iedereen zijn reflectie schrijven. Final code controleren. Website online hosten.